LLDD FE - Testing and Delivery

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

# แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Track | FE |
| Estimate | 12 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS) |
| Owner | Chidchanok <lin> Saengamnat |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbpm) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง |
| Document type | FE verification and release handover specification; not an application screen |
| Objective | กำหนด regression, responsive pass, API payload adjustment และ delivery note สำหรับ FE |

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
| --- | --- | --- |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope {success,data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| สัญญากลาง | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฝั่ง FE |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Create-Document.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Lists.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Foundation.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Master-Data.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Report.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Delivery Scope

Regression suites for Dashboard, document lists/create/detail/actions, report, master/config, batch monitor and email template

Contract verification against the endpoint schemas embedded in each feature LLDD

Responsive and browser checks for supported viewports

UAT defect triage, retest evidence and release handover

No screen route, UI field table or synthetic API endpoint is created by this work item

# 3. Test Suite Matrix

| Suite | Coverage | Entry condition | Required evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-SMOKE | app bootstrap, menus, dashboard, open list/detail | deploy reachable and test user available | timestamped run result and failed-step detail |
| FE-DOC | create, edit section, attachment, action, timeline and role views | fixture documents for sections 06/08/01/02/03 | case ID, docNo, requestId and screenshots for failures |
| FE-REPORT | required status filter, 14 columns (SDD slide 60), totals, Excel parity | known report fixture and expected aggregate | query snapshot, row count, totals and exported checksum |
| FE-MASTER | SCR-09 ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง (SCR-08/10/11 และ email template ตัดออกแล้ว) | admin role and reversible test data | before/after values |
| FE-BATCH | job selection, editable params, locked params, run history | job metadata/run fixtures | request/response capture and UI state |
| FE-RESP | desktop 1440, tablet 768, mobile 390 | latest supported browsers | page checklist with overflow/modal/navigation result |

# 4. Environment and Fixture Contract

| Item | Required content | Control |
| --- | --- | --- |
| Build identity | commit SHA, build number, deploy timestamp | freeze before regression |
| API identity | base URL and contract version | no production credentials in evidence |
| Role users | one account per tested RBAC role/profile | masked identifiers in shared evidence |
| Document fixtures | docNo per current section plus <100,000 (GM) and >=100,000 (AVP) cases per มติ 2026-08-18 | resettable or uniquely generated |
| File fixtures | valid type, >5MB, unsupported type, AV-blocked stub | checksum recorded |
| Job fixtures | SUCCESS/FAILED/RUNNING/QUEUED histories | read-only unless manual-run case |

# 5. Execution and Defect Flow

| Step | Action | Exit rule |
| --- | --- | --- |
| 1 | Record build/environment and run FE-SMOKE | all smoke cases pass before broad regression |
| 2 | Execute feature suites using fixed fixtures | each case has pass/fail and evidence reference |
| 3 | Log defects with severity, route, role, data key, steps and expected/actual | defect is reproducible or explicitly closed as non-reproducible |
| 4 | Retest fixes and run impacted regression | no Critical/High open; Medium has accepted disposition |
| 5 | Run responsive/browser matrix and release checklist | all mandatory cells pass |
| 6 | Produce handover summary | build identity, known limitations, evidence index and rollback note complete |

# 6. Release Gate

| Gate | Pass condition |
| --- | --- |
| Functional | All Critical/High feature and workflow cases pass |
| Contract | No request/response field mismatch against feature LLDD schema tables |
| Visual | No blocked action, clipped modal/table or unusable navigation at required viewports |
| Security | Unauthorized routes/actions fail closed; evidence contains no token/secret |
| Data | Report totals/export parity and action transitions reconcile with persisted result |
| Handover | Known limitations, rollback steps and test evidence index are complete |

# 7. Developer / QA Checklist

| No | Check |
| --- | --- |
| 1 | desktop regression ครบทุก route หลัก |
| 2 | tablet/mobile regression |
| 3 | request/response schema mismatch ต้องเป็นศูนย์ |
| 4 | Critical/High defects ต้องปิด |
| 5 | report preview/export parity |
| 6 | action transition 06→08→06→01→02→03→99 |
| 7 | delivery evidence ไม่มี token/secret |